## Slide 1: 校园问答App
ANDROID GROUP

## Slide 2
李聪

## Slide 3: 个人任务
UI 设计
API统筹设计及维护
  代码编写
    登录注册页面；个人信息页面(包括好多个子页面，收藏、已提问收藏回答问题等)；团队信息页面；
    兼做通知、语音、安全功能；
    代码抽象，工具类编写
  UI 测试
文档撰写
  前端测试文档
测试服务器搭建
服务器 Docker 环境部署

## Slide 4: 理论、方法、技术
REST
  如何设计API以进行前后端的解耦和代码与业务的解耦： 资源驱动与语义化 RESTful
管理：版本迭代与更新
  如何设计并进行版本迭代，并表示版本号：采用Linux语义化版本号 x.y.z
HTTP vs HTTPS
  HTTP 有哪些限制？为何采用HTTPS，SSL 与 TLS 有何关系？为什么HTTPS才是真正安全的？Cookie不安全在哪里？如何生成基于IP的自签名证书？

## Slide 5: 技术和工具
Distributed Version Control
Material Design
REST [Representation: JSON]
HTTP
Android Base，Patterns[CS/MVC/ORM]
Long live connection
HTTPS/SSL/TLS
IP-Based-Self-Signed-Certificate
HTTP Multipart
Mock & Stub
Async Programming & FOP
git(gitlab)
Android Support v4+
GSON, Jackson, Retrofit
Okhttp
…
JPush, Otto
Okhttp with https
certify
Okhttp
Mockito
Node.js

## Slide 6: 辅助工具
  界面设计：Photoshop
  API测试与格式化显示：Chrome(with JSON Viewer), Postman
  开发工具：Android Studio
  模拟器：Genymotion
  开发环境部署：Docker

## Slide 7: 统计数据
代码行数：Java 6k+; Node.js 2k+;

## Slide 8: 管理活动
组会：每周周五晚 19:00 在 211 集中开会。
  会议内容主要包括：本周任务完成情况、个人本周进度汇报、组内Code Review、分支合并、下周任务布置等
  重要会议的纪要在 gitlab 上记录。
集中开发：每周二晚19:00 – 22:00 集中在 208 开发。
对 GitLab 项目进行集中管理，包括分支的管理，权限的修改等
会议上对代码进行 Code Review

## Slide 9
冯伟赞

## Slide 10: 个人工作
1. RESTful API文档：负责用户相关API的编写
2. 服务端功能代码编写：
  1. 用户，问题，回答相关业务逻辑和数据持久化的编写；
  2. 富文本，图片，语音上传；
  3. 服务端HTTPS;
  4. 搜索功能；
3. 文档
  1. 服务端设计文档，代码说明文档；
  2. 和朱修羽合作编写测试分析计划文档，测试分析报告文档；

## Slide 11: 个人工作
部署：阿里云服务器部署，运营，维护；https://120.24.19.11:8443/v2/api
测试： 单元测试，设计测试用例，编写测试代码；借助POSTMAN工具测试；和客户端进行系统测试；

## Slide 12: 工具
管理： GIT， GITLAB；
IDE： Intellij IDEA 2017.1
服务器：Tomcat8.0.45
数据库：MySQL5.7.16
请求模拟： POSTMAN

## Slide 13: 技术
1. 数据持久化：ORM， Database；
2. API设计：REST；
3. 通信协议：HTTP， HTTPS；
4. 文件上传：Multipart；
5. 搜索： Index；

## Slide 14: 主要框架
1. Springmvc 4.3.7.RELEASE
2. Hibernate 5.2.8.Final
3. Lucene 6.6.0
4. Junit 4.12
5. 其他：Jackson 2.8.8; javax.mail 1.5.6; commons-fileupload 1.3.2; log4j 1.2.17; spring-test;

## Slide 15: 工作量统计
代码行数统计：6k+;
Commit提交记录：

## Slide 16: 工作量统计
文档页数：
1. 代码说明文档：11页；
2. 设计文档： 10页；
3. 测试分析计划：参与5页
4. 测试报告：参与5页

## Slide 17: 参与管理
Git Commit记录：

## Slide 18: 参与管理
开会：每周一次开会讨论；
审查：同行评审，代码审查，结对编程，团队评审；

## Slide 19
路萍

## Slide 20: 目录
个人任务
本课程学习的软件工程理论、方法和技术
项目开发过程中学习的技术和工具
项目开发过程中使用的辅助工具
个人相关工作量统计数据
参与项目管理、过程管理、配置管理、质量管理的结果

## Slide 21: 个人任务
前期：参与讨论页面设计、编写问题的API；
中期：完成文章详情页面+文章评论页面；回答详情页面+回答评论页面；问题详情页面+问题回答展示页面；写回答页面；富文本显示；
后期：完成需求文档、设计文档、Demo录制；

## Slide 22: 学习的软件工程理论、方法、技术
使用Git： Distributed Version Control
  开发功能时使用dev_lp分支，修改bug时另开fix_bug_lp分支，做富文本实验时另开richEditor_lp分支；
任务思维和过程思维：
  问题的提出，分析需求，软件的设计、实现、确认；
软件项目管理：
  项目启动、规划、实施、收尾；
面向对象思想：
  基础：对象、类、封装、消息、关联聚合、多态性；软件建模；
  分析：功能模型、分析对象模型；
  设计：集中研究系统的软件实现问题（结构设计、详细设计、用户界面设计）

## Slide 23: 项目开发过程中学习的技术和工具
Distributed Version Control：使用GitLab进行版本控制、代码托管；
Material Design：界面设计风格；
REST：API设计风格；
HTTP：向服务器端发送请求；(GET/POST/PUT/DELETE/PATCH)
Android基础知识：Activity、 Widget 、Layout…
使用类库&框架： Gson; CircleImageView; Glide; ButterKnife ; Retrofit ；OKHttp3；RichEditor；
Android开发规范： http://www.androidchina.net/2141.html
准备工具&环境：JDK 1.8、Android SDK 23、Android Studio 3.1、Log(Log.e)
Notes: 活动：生命周期(使用返回栈管理任务；每启动一个新的活动，就会覆盖在原活动之上，然后点击Back键会销毁最上面的活动，下面的一个活动就会重新显示出来)、Manifest(注册、label)、Toast(提醒)、Menu(菜单不占用手机空间)、Intent(在各个活动中穿梭，各组件进行交互的重要方式；启动活动、服务、发送广播)
控件：TextView/Button/EditText/ImageView/ProgressBar/Dialog/ListView/RecyclerView
布局：LinearLayout、RelativeLayout（线性、相对）
Material Design：ToolBar、Navigation View、CoordinatorLayout、AppBarLayout、CollapsingToolBarLayout(可折叠式标题栏)
网络技术：WebView、HTTP、GSON库解析Json格式数据
RichText Editor & View、Glide、Http Multipart
数据绑定、条件渲染、事件绑定

## Slide 24: 开发中使用的辅助工具
GitLab;
Sublime Text3;

## Slide 25: 个人工作量统计数据
文档规模数：
  需求文档：13页 共2636字
  设计文档：73页 共1290字
业务代码行： 4323行

## Slide 26: 参与项目管理、过程管理、配置管理、质量管理的结果
组会：每周周五晚 19:00 在 211 集中开会。
  会议内容主要包括：本周任务完成情况、个人本周进度汇报、组内Code Review、分支合并、下周任务布置等
  重要会议的纪要在 gitlab 上记录。
集中开发：每周二晚19:00 – 22:00 集中在 208 开发。
Git 协同合作方式：为保证代码的可追溯性，我们对 Git 做了如下要求：
  Git 分支主要分为 master, dev, feature_xxx, fix_xxx。
  master 分支保存大版本迭代（目前仅有一个大版本），受保护，任何人不可合并、推送，当且仅当所有人同意后在所有人注视下进行分之合并。
  dev 分支保存小版本迭代（分支合并），受保护，任何人不可合并、推送，当且仅当所有人同意后在所有人注视下进行分之合并。
  所有新功能一律以 feature_xxx 或者 dev_xxx 分支命名。
  所有 debug 一律以 fix_xxx 分支命名。
  为保证代码可追溯性，分支合并一律用 git merge --no-ff ，不可用 git rebase ，不可省略 --no-ff

## Slide 27
满磊

## Slide 28: 目录
工作汇报
  个人任务
  本课程学习的软件工程理论、方法和技术
  项目开发过程中学习的技术和工具
  项目开发过程中使用的辅助工具
  个人相关工作量统计数据
  参与项目管理、过程管理、配置管理、质量管理的结果
个人总结
  Android开发
  工具使用
  软件开发流程
  团队协作
  发现自身不足

## Slide 29: 工作汇报

## Slide 30: 个人任务
资源讨论:面向资源、讨论可能资源、列出所有资源
界面设计:需要原型参照、前端每人设计一份界面demo、选择demo
API设计:资源、rest、分工
技术准备：新手、查阅书籍、熟悉Android开发环境
文本APP：第一版、简单、发送纯文本的APP
富文本APP：第二版、用户体验、支持图片、调研Android编辑器、富文本编辑器
语音APP：第三版、支持语音、调研Android语音库、语音提问
项目文档：用户手册、研发报告、工作日志

## Slide 31: 学习的软件工程理论、方法和技术
版本管理 版本管理重要性
持续集成 版本迭代
容器的使用 方便快捷部署
软件工程流程 需求、界面、API、开发、测试、文档

## Slide 32: 项目开发过程中学习的技术和工具
Git ： 组织、管理代码，协同开发
Android studio：Android开发环境
Material Design: Android 界面设计
Rest API: 面向资源设计
HTTP：前后端收发请求
Android 开发规范：代码风格一致、方便阅读
开源项目：rich editor、语音、第三方插件等
软件开发流程：需求、界面、API、开发、测试、文档

## Slide 33: 项目开发过程中使用的辅助工具
项目托管平台 gitlab:代码托管、讨论通知
Android开发文档：查阅Android开发注意事项
Android模拟器：模拟Android真机，提供测试环境
Pseudo server：方便客户端测试

## Slide 34: 个人相关工作量统计数据
文档
  用户手册 10页
  开发日志 7页
  研发报告 9页
代码
    代码量：5k

## Slide 35: 参与项目管理、过程管理、配置管理、质量管理的结果
集体开发：每周二在实验楼211室一起开发
  了解各个成员进度
  讨论需要解决的问题
每周组会：每周五在实验楼211室开组会
  汇报进度
  提出发现的bug
  提出修改意见
  布置下周任务
  代码合并

## Slide 36: 个人总结

## Slide 37: 个人总结
Android开发：Android应用开发比较熟练
工具使用：版本控制、开发平台、查阅文档等
软件开发流程：明确需求、设计demo、设计API、分工合作、版本迭代、测试与报告、上线维护
团队协作：团队分工、互相帮助、互相监督
发现自身不足：代码量和质量、核心思想的理解

## Slide 38
朱修羽

## Slide 39: 目录
个人任务
软件工程方法
辅助工具
用到的技术
用到的框架及工具
个人工作量统计
参与管理

## Slide 40: 个人任务
RESTful API的comment部分的编写
需求商定与讨论
后端开发
  评论、文章、工作室功能（按api划分）
  推送功能
部分服务端测试
部分文档的编写
demo录制

## Slide 41: 个人任务
后端开发：评论、文章、工作室功能（按api划分）
  Controller：使用SpringMVC框架处理http请求，包括处理逻辑和调用service层对实体类进行操作、消息推送服务
  Service：对Java实体类的操作
  DAO：对Java实体类进行增删查改操作
  ORM：按照Hibernate使用规则规定实体类（Hibernate把数据库中的关系表映射为Java实体类对象）

## Slide 42: 个人任务
推送功能
  使用JPush（极光推送）
  构造并发送请求给极光服务器，再由极光根据请求对相应的用户进行推送

## Slide 43: 个人任务
服务端的测试
  性能测试（主要是压力测试）
    Apache ab
    WeTest（压测大师）

## Slide 44: 个人任务
文档编写
  客户端部分工作日志
  和冯伟赞合作编写后端分析测试计划、后端分析测试报告
  demo录制、剪辑

## Slide 45: 软件工程方法
需求获取
软件测试
代码重构
代码复用
过程管理

## Slide 46: 辅助工具
Sublime Text
Postman
MySQLWorkbench
Tomcat
GitLab
JUnit
Apache ab
WeTest（压测大师）

## Slide 47: 用到的技术
Version Control：git的使用
REST：API设计
通信协议：HTTP
数据持久化：ORM
Notes: ORM:对象关系映射。使得我们的通用数据库交互变得简单。我在编程的时候只需要对实体类对象进行操作，只需要关心对象，直接在代码中完成增删查改。

## Slide 48: 用到的框架及工具
SpringMVC 4.3.7.RELEASE
Hibernate 5.2.8.Final
Jpush 3.3.0
Junit 4.12

## Slide 49: 个人工作量统计
代码行数统计：4k+
commit记录：

## Slide 50: 个人工作量统计
文档页数：
  测试分析计划、报告：参与11页
  客户端工作日志：参与2页
  服务器使用文档：参与2页

## Slide 51: 个人工作量统计
使用Postman进行测试，测试用例的编写
demo视频的录制、讲解、剪辑
压力测试脚本的编写

## Slide 52: 参与管理
每周二集体编码
每周五开会讨论

## Slide 53
谢谢
李聪
路萍
满磊
前端
冯伟赞
朱修羽
后端